**变更申请单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：云南省企业就业失业数据采集系统 | | |
| 项目经理：杨佳明 | | 技术经理：杨佳明 |
| 申请人：云南省人力资源部门 | | 申请时间：2025年3月22日 |
| 变更类型 | 需求变更 | |
| 变更内容描述 | 为适应企业上报时数据可能较为简单的实际情况，拟在现有系统基础上增加手机端应用支持，以便于企业用户能够通过智能手机进行数据的快速录入与上报。 | |
| 变更原因 | 随着移动设备的普及，越来越多的企业希望能够在任何时间、地点便捷地完成数据上报工作。为了提高数据上报的效率和灵活性，满足用户的实际需求，特提出此次变更申请。 | |
| 变更内容 | 1.开发适用于iOS和Android平台的手机应用程序。  2.手机端应用需包含但不限于以下功能：用户登录/注册、企业信息管理、数据填报与上报等核心功能。  3.确保手机端应用的数据安全性和同步机制的有效性。 | |
| 综合评估 | 经过技术团队评估，本次变更对于提升用户体验、提高工作效率具有积极意义。同时，考虑到现有的后端服务架构，实现上述变更在技术上是可行的。 | |
| 变更影响分析 | 正面影响：增强系统的易用性和可访问性，提升用户体验。  负面影响：需要额外的开发资源和时间投入；可能会对项目的原定计划造成一定影响。 | |
| 建议解决方案 | 开发时间延长一周并合理调整项目计划。 | |
| 评审意见 | 变更通过。按上述解决方案执行。 | |
| 变更信息 | 是否变更：是  变更编号：PCR-20250322  变更执行人：杨佳明 | |
| 项目负责人确认 | 签字：杨佳明  日期：2025年3月22日 | |
| 备注 | 请各部门积极配合此次变更的相关工作，确保变更过程顺利进行。同时，应密切关注变更实施过程中可能出现的新问题，及时采取措施加以解决。 | |

**变更审批单**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2025年3月22日  审批意见：同意变更，建议尽快实施以满足部门需求。 |
| 部门分管领导审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2025年3月22日  审批意见：审批通过，支持此次功能更新。 |
| 技术与研发支持中心领导审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2025年3月22日  审批意见：技术评估已完成，确认变更可行，批准实施。 |