**变更申请单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：云南省企业就业失业数据采集系统 | | |
| 项目经理：杨佳明 | | 技术经理：杨佳明 |
| 申请人：云南省人力资源部门 | | 申请时间：2024年4月2日 |
| 变更类型 | 需求变更 | |
| 变更内容描述 | 原云南省企业就业失业数据采集系统企业端每月上报数据的功能变更为每周、每旬、每月都能上报数据 | |
| 变更原因 | 由于市场和监管需求的变化，云南省人力资源部门需要更频繁地获取就业和失业数据，以更好地响应经济和政策变化，同时更好地满足企业在不同时间段的数据上报需求，并提高数据上报的灵活性和准确性，特提出此次变更申请。 | |
| 变更内容 | 1. 修改现有的数据上报功能，支持企业用户选择每周、每旬或每月上报数据。 2. 更新相应的前端界面，提供清晰的选项供用户选择上报周期。 3. 调整后台逻辑，确保不同的上报周期能够正确处理和存储数据。 4. 对相关文档进行更新，包括《操作手册》和《用户培训教材》。 | |
| 变更影响分析 | 经过技术团队评估，本次变更对于提升系统的灵活性和用户满意度具有积极意义。考虑到现有的系统架构，实现上述变更在技术上是可行的，但需要合理安排开发资源并适当调整项目计划，同时保证项目按期交付。 | |
| 建议解决方案 | 1. 并行开发：将前端界面调整与后端逻辑修改分配给不同的开发小组，同步推进，减少开发时间。 2. 简化测试流程：针对本次变更的功能特点，优化测试用例设计，聚焦于核心功能的验证，缩短测试周期。 | |
| 评审意见 | 变更通过。按上述解决方案执行。 | |
| 变更信息 | 是否变更：是  变更编号：PCR-20250402  变更执行人：杨佳明 | |
| 项目负责人确认 | 签字：杨佳明  日期：2024年4月2日 | |
| 备注 | 请各部门积极配合此次变更的相关工作，确保变更过程顺利进行。同时，应密切关注变更实施过程中可能出现的新问题，及时采取措施加以解决。 | |

**变更审批单**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月2日  审批意见：同意变更，建议尽快实施以满足部门需求。 |
| 部门分管领导审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月2日  审批意见：审批通过，支持此次功能更新。 |
| 技术与研发支持中心领 导审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月2日  审批意见：技术评估已完成，确认变更可行，批准实施。 |